个人项目总结与课程反思报告

项目名称：CloudPolicy（云枢观策）——民生政策与服务一体化平台

吴博滔 2024302111216
 角色：部署负责人

一、 项目概述

1. 个人角色与职责

本项目以“CloudPolicy（云枢观策）”为核心，构建集政策解析、智能体对话、内容展示与数据分析于一体的民生服务平台。我在团队中担任部署负责人，核心职责包括：系统运行环境搭建、Docker容器化编排、Nginx网关配置、依赖与目录治理，以及协同各端定位部署阶段的兼容性问题，保障系统在开发、演示及后续扩展场景下的高可用性与稳定性

2. 个人技术栈与工具

开发与运维技术：Docker、Docker Compose、Nginx、Linux Shell Script、WebSocket协议

开发与运维工具：VS Code、Xshell、Navicat、Postman

管理与协同工具：Git/GitHub（代码版本控制）、Teambition（项目任务管理）、飞书（团队沟通）

软件工程方法：敏捷开发（Scrum框架）、基础设施即代码（IaC）理念、前后端分离架构

二、 项目实施过程和质量

1. 需求分析与设计

需求调研与提炼：作为部署负责人，我主要参与非功能需求的分析。通过竞品分析与技术预研，提炼出系统对“环境一致性、大文件传输稳定性、长连接并发处理、静态资源加载速度”等性能与安全性需求

设计思想与质量保障：采用 “基础设施即代码（IaC）” 和 “反向代理+动静分离” 的设计思想。通过Docker Compose将前后端及数据库服务编排化，保障环境设计质量；通过Nginx实现动静分离与请求路由，从架构底层提升了系统的并发处理能力与安全性

2. 编码与实现

核心模块开发过程：我主要负责“容器化编排模块”与“网关路由模块”的配置代码编写。完成了基于Docker Compose的前后端一体化部署方案，统一了开发与演示环境的启动方式

关键技术难点及解决方案：

难点1：智能体WebSocket长连接频繁断开。 解决：在Nginx中针对性配置proxy_http_version 1.1及Upgrade头，并调大proxy_read_timeout，保障了流式返回与长连接的稳定性

难点2：大文件上传与OCR解析超时。 解决：优化Nginx的client_max_body_size，调整FastCGI与Proxy的超时参数，并在后端配合分片上传机制，彻底解决大文件传输中断问题

代码规范与最佳实践：严格遵循Dockerfile多阶段构建（Multi-stage builds）最佳实践，有效减小镜像体积；Nginx配置采用模块化设计（include指令），提升配置文件的可维护性

3. 测试与迭代

测试方法：在部署阶段主要采用集成测试与冒烟测试。每次环境更新后，通过自动化Shell脚本进行核心接口与页面加载的冒烟验证；使用JMeter对网关进行简单的并发压力测试，判断系统在高负载下的稳定性

缺陷管理：使用Teambition记录“部署与环境”类Bug。在修复WebSocket代理失效的Bug时，通过查阅Nginx官方文档与抓包分析，深刻体会到了网络链路排查的重要性，形成了“发现-记录-排查-修复-复盘”的闭环

4. 项目管理

项目计划：采用两周一个Sprint的敏捷迭代计划。在中期因后端接口延期导致进度延误时，我主动调整计划，优先部署Mock Server（模拟数据服务），解除了前端的阻塞

团队协作：团队通过飞书进行日常沟通，每日开展15分钟站会同步进度。遇到前后端对跨域和接口路径理解不一致导致的冲突时，我组织双方会议，最终制定并输出了统一的API网关路由规范，高效化解了分歧

三、 贡献与达成度

1. 个人贡献度

量化贡献：编写并维护了5个核心Dockerfile、3个docker-compose.yml文件、近200行Nginx核心配置代码；累计解决部署与环境相关bug 数个

对项目质量的影响：通过容器化一键启动方案，将团队成员的环境搭建时间从平均半小时缩短至5分钟，部署效率提升85%；通过Nginx动静分离与缓存优化，使首页静态资源加载速度提升约30%，显著提升了流畅度

2. 目标达成度

超额完成：原计划仅实现基础的HTTP接口转发，实际超额完成了对WebSocket长连接、流式响应（SSE）以及复杂媒体资源访问路径的深度代理与优化

存在不足：受限于项目周期，未能将自动化部署脚本升级为完整的CI/CD流水线（如引入Jenkins或GitLab CI），目前仍依赖手动触发构建，在持续集成方面存在欠缺

四、 问题自查与改进计划

1. 技术层面

未解决的技术难点：目前系统缺乏完善的健康检查与自动故障恢复机制，在高并发场景下的限流与熔断策略尚未落地。

未来学习计划：计划系统学习Kubernetes基础与云原生部署方案；深入学习Prometheus+Grafana监控栈，补充日志采集与异常预警机制，提升系统的高可用运维能力

2. 协作层面

协作痛点与事例：在前后端联调初期，前端直接请求后端IP，而后端未配置CORS，导致部署到Nginx后出现大量跨域报错。这暴露出团队在开发初期缺乏统一的接口联调规范

改进策略：在未来的项目中，我将在需求设计阶段强制推行“API First”理念，要求前后端在编码前先定义好YApi接口文档，并统一通过网关进行跨域处理，从流程上杜绝此类问题

五、 课程反思

1. 课程收获

知识体系构建：通过完整参与从需求到上线的全链路，我真正理解了“部署不是把程序跑起来那么简单”，系统掌握了容器化、反向代理、网络链路等DevOps核心知识，完善了软件工程的宏观认知

能力提升：硬技能上，增强了复杂环境下的问题定位与日志排查能力，不再停留在“试一试”的经验层面；软技能上，提升了跨角色沟通与项目进度协调能力

思维模式转变：从“单纯的技术实现者”转变为“全局的工程思考者”。深刻认识到技术必须服务于业务场景（如民生政策服务），系统的稳定性、易用性与功能实现同等重要

2. 课程改进建议

教学内容方面：目前课程对前端开发与后端业务逻辑讲解较多，但对DevOps、CI/CD流水线、云原生部署等现代软件工程核心实践涉及较浅。建议增加自动化部署与运维监控的实战课时