### 个人项目总结与课程反思报告要求

一、项目概述

（一）个人角色与职责

本次课程小组开发项目为云枢观策 - 民生政策与服务一体化平台，团队共有 3 名核心代码开发负责人。我作为后端核心开发人员，主要负责三大核心模块完整设计、编码、联调与优化工作：

- 全站数据分析后台服务：负责用户行为数据、公共政策数据、AI 解析指标、RAG 检索数据的采集、运算、存储及可视化接口开发；

- 文档多模态解析系统：搭建 PDF、Word、图片、截图、网页 URL 统一解析链路，实现本地 PaddleOCR+LLM 双路文字识别、自由结构化解析、知识图谱生成与异常容错逻辑；

- 个性化政策推送算法：设计并落地用户画像加权推荐模型、文档复杂度评估算法、政策阅读时间节省量化模型。

（二）个人技术栈与工具

- 开发技术： Python、FastAPI、SQLModel、Redis； LangChain、LangGraph、ChromaDB 向量数据库、PaddleOCR、jieba 分词；

- 开发工具：VS Code、PyCharm、Postman、Docker Desktop；

- 项目协同工具：Git、GitHub、Teambition；

- 软件工程方法：敏捷迭代开发、四层分层架构、接口契约驱动、UML 数据流建模。

二、项目实施过程和质量

（一）需求分析与设计

需求调研与梳理： 团队模拟普通居民、企业办事人员、平台管理员三类真实用户完成场景调研，我重点梳理数据统计、多文件解析、政策智能推荐相关需求，严格区分功能性需求与非功能性需求。

功能需求：多格式文件上传识别、自动提取办事材料与流程、基于用户身份匹配政策、管理后台数据可视化展示；

非功能需求：高并发场景系统不阻塞、海量历史数据查询低延迟、文件识别失败具备自动回退容错机制。

设计思想与质量保障： 本人负责的所有模块统一遵循高内聚、低耦合设计原则： 多模态解析模块采用责任链模式，按照文件类型自动分流处理逻辑；数据分析服务采用生产者 - 消费者异步模型，利用 Redis 缓冲行为埋点，减轻数据库查询压力；推荐算法将权重参数外置配置文件，无需修改核心代码即可快速调整推荐策略。

（二）编码与实现

- 1.核心模块开发过程、难点及解决方案

（1）多模态文档解析系统

核心难点：多用户同步上传大文件导致服务器 CPU 占用过高，长耗时识别任务阻塞前端请求。 解决方案：基于 Redis 搭建异步任务队列，前端轮询查询解析状态；限制单用户同时解析文件数量，新增任务超时自动销毁机制。

（2）数据分析后台服务

核心难点：历史数据全量聚合查询速度缓慢，高频统计拖慢数据库性能。 解决方案：设计定时离线批量计算任务，统计结果存入 Redis 缓存，前端图表直接读取缓存数据，页面加载速度大幅提升。

- 2.代码规范与质量管控

- 开发全程统一变量、函数命名规范，复杂算法、业务逻辑添加详细注释；将 OCR 处理、统计计算、推荐打分等通用逻辑封装公共工具类，减少代码冗余。小组每周开展交叉代码审查，针对异常捕获缺失、资源未释放、循环冗余等问题统一整改；配合格式化工具统一代码风格，提升项目可读性与后期维护效率。

（三）测试与迭代

测试设计思路： 采用分层测试方案：针对算法、工具函数编写单元测试；联合前端、智能体模块开展端到端集成测试，保障完整业务流程可用。通过边界用例全覆盖判断测试充分性，规避异常场景系统崩溃问题。

缺陷管理与收获： 项目所有 Bug 统一在 Teambition 登记、分级、跟踪处理。高频缺陷包括 OCR 识别超时、统计数值计算偏差、异步任务状态丢失等。每修复一类缺陷，同步补充对应测试用例，形成 “发现 Bug - 修复验证 - 补充测试用例” 完整闭环，迭代中后期同类故障出现频次明显下降。

（四）项目管理

项目计划： 项目采用两周一轮敏捷迭代模式，初期任务工时预估不足，多模态 OCR 模型适配调试工作耗时超出预期，整体进度滞后 3 天。团队快速拆分功能为基础可用版、进阶优化版，优先交付核心解析能力，最终按期交付全部需求。

团队协作： 日常采用每日短同步 + 线下集中讨论模式，高效解决架构、联调类复杂问题。

三、贡献与达成度

（一）个人量化贡献

- 代码层面：完成多模态解析、数据分析、推荐算法三大后端模块；独立封装 OCR、数据统计、推荐打分三套全局复用工具类；

- 性能优化：异步任务改造将大文件平均解析耗时降低 32%；缓存统计方案使管理后台大屏加载速度提升 60%。

（二）目标达成度

- 超额完成内容：项目初期仅规划基础文档文本提取，实际拓展实现图片、截图、网页全模态识别；原定简单数据展示，新增文档复杂度、RAG 检索指标、阅读节省时间多维度量化统计；基础关键词检索升级为加权画像个性化推荐，新增推荐等级可视化展示。

- 存在不足：受整体开发周期限制，未完成用户自定义推荐权重配置功能；大批量政策文档批量向量化速度仍存在优化空间，后续可通过多线程分片方式提速。

四、问题自查与改进计划

（一）技术层面短板与学习规划

- 当前技术短板 LangGraph 自定义智能体工具调度逻辑掌握较浅；ChromaDB 向量数据库海量知识库分片、高性能检索优化经验不足；推荐系统仅使用基础加权模型，未引入机器学习排序算法。

- 后续学习计划： 系统学习 LangGraph 自定义 Agent 开发逻辑；研究向量数据库分片、持久化优化方案，学习 FAISS 高性能检索框架；系统学习协同过滤、深度学习排序等推荐算法；深入异步并发、分布式任务调度底层原理，优化高并发解析服务性能。

（二）协作层面痛点与改进策略

- 典型协作问题： 项目前期未统一输出完整接口文档，各模块独立开发后联调消耗大量时间；Git 提交规范不完善，多人并行开发频繁出现代码冲突。

- 改进方案： 新项目启动前输出完整接口、数据结构规范文档，所有开发人员统一遵守；严格执行功能分支开发模式，代码提交前合并主干并完成自测，代码审核通过后方可合并至主分支；每周固定代码评审会议，提前暴露架构、数据互通类问题，减少后期联调成本。

（三）项目管理工具使用反思

本次项目版本控制使用 Git，任务、缺陷管理使用 Teambition。

- 工具优势：Git 完整记录代码变更历史，支持多分支并行开发；Teambition 支持任务拆分、优先级标注、Bug 全流程跟踪。

- 使用局限：Teambition 无法联动代码提交记录与缺陷工单，免费版本看板、存储容量有限，缺少自动化代码质量检测功能。

- 后续工具规划：持续使用 Git 进行代码版本管理；任务管理更换为 Jira，打通代码提交、缺陷、开发任务流程；引入 SonarQube 实现自动化代码质量检测。

五、课程反思

（一）课程收获

- 知识体系构建 通过本次完整课程项目，将课堂传统软件工程理论落地实操，完整掌握需求分析、系统架构设计、编码开发、测试迭代、容器化部署全流程；打通后端开发与大模型 RAG、多模态识别融合技术链路，补齐 AI 系统工程化实践知识空白。

- 软硬技能提升 硬技能：熟练掌握 FastAPI 异步后端、向量数据库、OCR 多模态处理、Docker 容器部署、数据可视化接口开发，具备独立设计数据统计、智能推荐算法模块的完整能力； 软技能：掌握团队分工、沟通协调、项目进度管控方法；能够站用户业务视角拆解真实需求；可独立完成全套设计文档、代码评审、缺陷闭环处理工作。

- 思维模式转变 改变以往只追求功能实现的单一编码思维，建立完整工程化思维，开发阶段提前考虑并发、容错、性能、可维护性；树立用户导向思维，所有功能围绕民生办事真实场景设计；形成迭代开发思维，优先交付可用基础版本，持续迭代优化完善。

（二）课程改进建议

- 考核方式：目前考核侧重最终成品，过程性考核占比较低。建议提高迭代日志、代码评审记录、个人总结、日常任务完成度分值，降低最终项目单一成绩占比，缓解小组 “搭便车” 问题，真实反映每位学生独立实践能力。